REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

Estudio de factibilidad técnico - económico para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento. Puerto Ordaz - Estado Bolívar.

Autora:

Luzardo Arcaya, Emilyn Del Valle

Tutora:

Perdomo, Ismary

Puerto Ordaz, enero 2020.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

Estudio de factibilidad técnico - económico para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento. Puerto Ordaz - Estado Bolívar.

Trabajo de Grado de Pregrado presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero Industrial

Autora:

Luzardo Arcaya, Emilyn Del Valle

C.I. V-18.605.112

Tutora:

Ing. MSc. Perdomo Ismary

Puerto Ordaz, enero 2020.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTRADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi carácter de tutor Académico del Trabajo de Grado de Pregrado, titulado Estudio de factibilidad técnico - económico para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento. Puerto Ordaz - Estado Bolívar, presentado por la ciudadana Emilyn Luzardo, titular de la Cédula de Identidad N°: 18.605.112, para optar al título de Ingeniero Industrial, considero que dicho trabajo investigativo reúne los requisitos y méritos necesarios y suficientes para ser sometido a la evaluación y presentación oral y pública por parte del jurado examinador designado.

En Puerto Ordaz, a los 12 días del mes de enero del año de 2020.

________________

Tutor Académico:

Ing. MSc. Ismary Perdomo

C.I.: 14.040.151

DEDICATORIA

Dedicado a lo más grande que tengo, mis hijos, que Dios y la Virgen bendigan e iluminen nuestro camino, que este sea un logro compartido y un ejemplo a seguir para el futuro. Con todo mi amor y cariño, este logro es para ustedes.

AGRADECIMIENTOS

A Dios Todopoderoso, por darme tantas bendiciones, paciencia y sabiduría en este camino.

A mis padres por todo su apoyo, amor y esfuerzo.

A mis hijos por ser la luz, esperanza y energía para seguir adelante en todos mis proyectos personales y profesionales.

A mis hermanos, quienes siempre estarán cerca de mí, tanto físico como espiritualmente.

A mi esposo por su amor, paciencia, apoyo y confianza.

A mis profesores quienes con sus esfuerzos coadyuvaron para esta meta.

A todos mis amigos y compañeros que de algún modo u otro me han apoyado y brindado orientación.

ÍNDICE GENERAL

Lista de Tablas…………………………………………………………………….	ix

Lista de Figuras…………………………………………………………………...	xi

Resumen…………………………………………………………………………...	xii

Introducción………………………………………………………………………..	1

CAPÍTULO I…………………………………………………………………………	3

EL PROBLEMA………………………………………………………………….....	3

Planteamiento del Problema……………………………………………………..	3

Objetivo General…………………………………………………………………..	6

Objetivos Específicos……………………………………………...……………...	6

Justificación………………………………………………………………………...	7

Alcance……………………………………………………………………………..	8

CAPÍTULO II………………………………………………………………………...	9

MARCO TEÓRICO………………………………………………………………….	9

Antecedentes de la investigación………………………………………………..	9

Bases teóricas…………………………………………………………………..	10

Estudio de factibilidad en proyectos…………………………………………	10

Estudio de mercado…………………………………………………………….	11

Estudio económico-financiero………………………………………………….	16

Análisis de Sensibilidad……………………………………………………......	18

Valor presente neto (VPN)……………………………………………………..	18

Tasa interna de retorno (TIR)………………………………………………….	19

Relación Beneficio Costo (B/C)………………………………………………..	19

CAPÍTULO III………………………………………………………………………	20

MARCO METODOLÓGICO……………………………………………………...	20

Tipo de Investigación…………………………………………………………...	20

Diseño de la Investigación……………………………………………………..	21

Procedimiento de la Investigación…………………………………………….	21

CAPÍTULO IV………………………………………………………………………	23

ANÁLISIS Y RESULTADOS……………………………………………………..	23

Estudio de Mercado……………………………………………………………	24

Descripción del producto o servicio, características, especificaciones técnicas y usos…………………………………………………………………..	24

Oferta……………………………………………………………………………..	25

Demanda…………………………………………………………………………	27

Precio……………………………………………………………………………..	30

Comercialización………………………………………………………………..	31

Estudio Técnico…………………………………………………………………	32

Tamaño y localización…………………………………………………………	32

Descripción del proceso productivo…………………………………………...	33

Capacidad de producción estimada…………………………………………..	36

Capacidad utilizada……………………………………………………………..	36

Programa de producción……………………………………………………….	36

Programa de ventas…………………………………………………………….	37

Descripción de las maquinarias, equipos e implementos…………………..	37

Cronograma de adquisición de la maquinaria, equipos e implementos…..	39

Organización…………………………………………………………………….	40

Insumos Requeridos……………………………………………………………	41

Requerimientos de insumos y precios………………………………………..	42

Estudio económico – financiero……………………………………………..	43

Necesidades totales de capital………………………………………………...	43

Requerimiento total de activos………………………………………………...	45

Capital de trabajo………………………………………………………………..	45

Condiciones del crédito…………………………………………………………	46

Otros gastos de administración y ventas…………………………………….	50

Costos fijos………………………………………………………………………	51

Costos variables…………………………………………………………………	51

Estructura de costos…………………………………………………………….	51

Estados de ganancias y pérdidas……………………………………………..	52

Flujo de caja……………………………………………………………………..	52

Capacidad de pago……………………………………………………………..	53

Depreciación y amortización…………………………………………………...	53

Valor presente neto……………………………………………………………..	54

Tasa interna de retorno…………………………………………………………	54

Relación beneficios-costos…………………………………………………….	55

Punto de equilibrio………………………………………………………………	55

Composición de los costos del proyecto……………………………………..	56

Análisis de sensibilidad………………………………………………………...	56

CONCLUSIONES………………………………………………………………….	59

RECOMENDACIONES…………………………………………………………...	61

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………….	62

lISTA DE TABLAS

Tabla 1 Especificaciones técnicas bloques de cemento	24

Tabla 2 Espesores mínimos de los boques de cemento	24

Tabla 3 Principales oferentes del proyecto en estudio	26

Tabla 4 Demanda de bloques de cemento según población del Municipio Caroní	28

Tabla 5 %de la demanda que atenderá el proyecto	29

Tabla 6 % de bloques que atenderá el proyecto clientes potenciales	30

Tabla 7Precios principales oferentes y proyecto en estudio	30

Tabla 8 Capacidad de producción estimada	36

Tabla 9 % de utilización de la capacidad utilizada	36

Tabla 10 Programa de producción del proyecto en estudio	37

Tabla 11 Programa de ventas del proyecto en estudio	37

Tabla 12 Descripción de las maquinarias a adquirir	38

Tabla 13 Cronograma de adquisición de equipos	39

Tabla 14 Mano de obra directa fija para la fabricación de bloques	40

Tabla 15 Mano de obra indirecta fija para la fabricación de bloques	40

Tabla 16 Mano de obra de administración y ventas fija para la fabricación de bloques	41

Tabla 17 Precio consumo de la materia prima	42

Tabla 18 Requerimiento anual de la materia prima	42

Tabla 19 Costo anual de la materia prima	42

Tabla 20 Plan de inversión del proyecto en estudio	43

Tabla 21 Elementos considerados para el crédito	45

Tabla 22 Requerimiento total de activos	45

Tabla 23 Distribución del capital de trabajo	46

Tabla 24 Condiciones del crédito	46

Tabla 25  Amortización de la deuda	46

Tabla 26 Amortización mensual de la deuda	47

Tabla 27 Gastos de administración y ventas	50

Tabla 28 Costos fijos del proyecto en estudio	51

Tabla 29 Costos variables del proyecto	51

Tabla 30 Estructura de costos del proyecto en estudio	51

Tabla 31 Estado de ganancias y pérdidas del proyecto en estudio	52

Tabla 32 Flujo de caja del proyecto en estudio	53

Tabla 33 Capacidad de pago del proyecto en estudio Bs.	53

Tabla 34 Depreciación y amortización de los equipos	54

Tabla 35 Valor actual neto (VAN)	54

Tabla 36 Tasa interna de retorno (TIR)	55

Tabla 37 Relación beneficio / costo	55

Tabla 38 Punto de equilibrio	55

Tabla 39 % del costo en relación a las ventas	56

Tabla 40 Composición del costo en Bs.	56

Tabla 41 Sensibilidad de la TIR	57

Tabla 42 Sensibilidad del VAN	57

LISTA de Figuras

Figura 1. Estructura de un estudio de inversión.	24

Figura 2. Análisis de precio unitario Proyecto en Estudio	43

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

Estudio de factibilidad técnico - económico para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento, Puerto Ordaz - Estado Bolívar.

Autora: Emilyn Del Valle, Luzardo Arcaya

Tutora: Ismary, Perdomo

Año: Puerto Ordaz, enero de 2020

RESUMEN

La investigación tuvo como finalidad desarrollar un estudio de factibilidad técnico - económico para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento en Puerto Ordaz – Estado Bolívar. Metodológicamente el estudio se enmarca dentro de la metodología de un proyecto factible con un diseño documental. La investigación se estructuró en tres estudios: estudio de mercado, estudio técnico y estudio económico - financiero. En el estudio de mercado se analizaron la oferta, la demanda y el precio de los bloques de cemento y al mismo tiempo se definieron las estrategias competitivas que se emplearán para la introducción del producto en el mercado. En el estudio técnico se identificaron el tamaño de la planta para la elaboración de los bloques de cemento, además de los equipos, maquinarias, materias primas y estructura organizativa del proyecto. Mientras que en el estudio económico - financiero se evaluaron todos los parámetros que ayudaron a identificar los costos de inversión, capital de trabajo, costos fijos, costos variables, ingresos por ventas, entre otros, los cuales permitieron determinar la viabilidad del proyecto, dando como resultado que el mismo es factible desde el punto de vista financiero, ya que arrojó una TIR de 116,43% y un VAN de Bs. 49.100.174.577,23. Lo que permite inferir que Ciudad Guayana cuenta con una demanda lo suficientemente atractiva para llevar a cabo proyectos de esta índole y que en un horizonte de planificación lo suficientemente amplio contribuye en el fortalecimiento y crecimiento del sector productivo de la región.

Palabras claves: Estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico - financiero.

introducción

El crecimiento de la población a nivel mundial ha acelerado e incrementado el desarrollo habitacional, así como la construcción de nuevos complejos industriales y comerciales. Este crecimiento ha generado que los gobiernos de turno dentro de sus políticas de desarrollo y planificación territorial establezcan estrategias de construcción buscando satisfacer y cubrir las necesidades básicas y prioritarias de la sociedad. Es por ello, que la fabricación de bloques de cemento a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y mejorando sus sistemas de producción de forma sencilla y precisa que garantice oportunamente la demanda que se presente.

Sin embargo, en Venezuela las estrategias que se han llevado a cabo para cubrir con la demanda que se genera en el sector construcción, no han dado los resultados esperados, esto se evidencia en el déficit habitacional que presenta hoy día la población así como la cantidad de obras inconclusas que se pueden observar en todo el territorio nacional, donde la Cámara de la Construcción Venezolana (CCV, 2018) indica que la contracción que ha tenido el sector construcción es de aproximadamente un 94,75% esto es debido prácticamente a la falta de disponibilidad de insumos para la construcción y en especial el bloque de cemento.

Por lo antes mencionado, el propósito del presente estudio es estudiar la factibilidad técnico económica para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento en Puerto Ordaz – Estado Bolívar. El cual permita determinar el mercado de consumo del producto en estudio, la descripción de las maquinarias y equipos necesarios para llevar a cabo el proceso productivo, así como el retorno de la inversión.

Lo anterior, con el objetivo de cubrir la demanda que existe en la producción de bloques de cemento y garantizar que las principales empresas del sector público y privado que utilizan este importante producto para la construcción, puedan de una u otra forma culminar satisfactoriamente los proyectos previstos y cumplir con los objetivos y estrategias propuestos para el bienestar de la sociedad.

Por tal motivo, el enfoque empleado para llevar a cabo la investigación se basó en la de proyecto factible o investigación proyectiva, donde a través de un estudio documental se realizó la propuesta para la instalación de la planta que contribuya en la solución de la producción de bloques, dando como resultado la factibilidad operativa de la misma, con niveles de rentabilidad acordes a la realidad económica del país.

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: en el capítulo I se describe el problema actual del sector construcción, así como los objetivos de la investigación, la justificación y el alcance que tendrá la misma.

Seguidamente se plantea el capítulo II donde se evidencian los antecedentes y el marco teórico que sustenta la investigación, para luego determinar la metodología a seguir para el logro de los objetivos la cual se describe en el capítulo III. En el capítulo IV se plantean los resultados del estudio, donde se describen de manera detallada y analítica los objetivos de la investigación, por último, se presentan las conclusiones que cierra cada objetivo realizado para dar solución a la problemática y las recomendaciones donde se describen las diferentes sugerencias con base al presente estudio.

capítulo i

el problema

## Planteamiento del Problema

La economía venezolana en la actualidad está enfrentando una crisis acentuada en la producción de bienes y servicios, la cual se ve reflejada en la caída que ha tenido el Producto Interno Bruto (PIB), donde se ha contraído en el primer trimestre del año 2019 en un 26,8%, frente a igual periodo del año 2018, según datos reportados por el Banco Central de Venezuela (BCV) en su primer reporte de este índice correspondiente al año 2019.

De acuerdo a cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir del año 2006 el déficit de viviendas en el país se estimaba en 1.8 millones de unidades, razón por la cual el gobierno nacional emite desde el Ejecutivo Nacional el decreto 4.343 publicado en Gaceta Oficial N° 38.396 del 13 de marzo del 2006, mediante el cual se declara en estado de emergencia el Sistema de Vivienda y Hábitat en todo el territorio nacional. Como complemento a toda esta situación, se adelantan programas y planes de construcción masiva de viviendas que buscan ofrecer soluciones habitacionales a la población venezolana.

Sin embargo, los planes y proyectos implementados por el gobierno nacional y sus organismos adscritos sufrieron retrasos y no lograron cumplir con las metas establecidas para dicho periodo, debido en gran parte al déficit de los principales insumos requeridos para la construcción, entre ellos los bloques de cemento, cemento, piedra picada y concreto. Es por ello que, a finales del 2006 el gobierno nacional mediante decreto N° 4.997 declara a los insumos primarios de construcción como bienes de primera necesidad, entre ellos la piedra picada y los insumos básicos para la elaboración de concreto.

En sustento a los planteamientos anteriores, la Cámara de la Construcción Venezolana (CCV) en su informe (2018), indica que solo entre el tercer trimestre del año 2013 y el tercer trimestre del año 2018, la economía venezolana se contrajo en un 52,4%. Dicha cifra muestra que en un lapso de solo cinco años el país dejó de producir más de la mitad de los bienes y servicios que elaboraba. De igual manera señala que algunos sectores productivos casi dejaron de existir donde el sector construcción tuvo una recesión en un 94,75% en la construcción, producción y comercialización de materiales. Es decir, que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el ejecutivo nacional desde el año 2006 hoy en día la situación de emergencia habitacional en el sector construcción se mantiene.

De igual manera, la CCV en su informe antes mencionado precisó que la industria de la construcción del sector público en el país ha venido cayendo de manera acentuada desde el año 2012, mientras que el sector privado está cayendo desde el año 2006, afirmando que apenas el 10% que se mantiene activo está dedicado a trabajos de remodelación y mantenimiento, mientras que en el caso de la vivienda la situación es igualmente grave afirmando que en este momento después de todos los anuncios de construcción de viviendas que ha realizado el ejecutivo nacional el déficit habitacional está por encima de los 2 millones 442 mil unidades.

Además, indica que el 90% de las obras están paralizadas por falta de materiales e insumos para la construcción, y para solventar dicha situación la institución propuso la creación del Plan Nacional de Vivienda, un programa destinado a la construcción masiva y planificada de viviendas que se ajustaran a las necesidades de las familias venezolanas. Tomando en cuenta lo que indica el Instituto Nacional de Estadísticas sobre el incremento poblacional anual de Venezuela, el cual es de 430 mil habitantes, por consecuencia deberían ser construidas por año unas 100 mil viviendas para la población en crecimiento y así poder minimizar el déficit habitacional existente hoy día.

En consecuencia, el Estado Bolívar no escapa de dicha realidad, de acuerdo a información suministrada por representantes de la Cámara de la Construcción del Estado Bolívar (septiembre, 2019), que señalan que en la actualidad existe un déficit de aproximadamente 150.000 viviendas, adicional a la paralización de obras de construcción de centros comerciales, edificios y viviendas, esta caída y paralización en el sector construcción también se ve reflejado en los proyectos de soluciones habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

De igual manera, es importante mencionar que las empresas de materiales de construcción son las responsables de suministrar los insumos y materiales requeridos para la construcción de viviendas, las cuales actualmente se estima que están produciendo menos del 30% de su capacidad, lo que ha generado un problema adicional a la hora del suministro de estos rubros para la culminación de los proyectos habitacionales y comerciales, como es el caso del suministro oportuno de los bloques de cemento, material necesario e indispensable para llevar a cabo la culminación de los proyectos.

Considerando los planteamientos anteriores, y el grado de corresponsabilidad que tiene la sociedad civil en el alcance de las metas del estado, surge la necesidad de estudiar la factibilidad para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, teniendo como finalidad proveer al sector construcción de un insumo tan importante para alcanzar las metas propuestas por el sector público y privado, considerando fabricar bloques de cemento de calidad, con el fin de fortalecer las capacidades tecnológicas e innovadoras, el incremento de la producción regional, la generación de empleos, y el impulso del desarrollo endógeno local.

Por todo lo antes mencionado, surgen las siguientes interrogantes de investigación:

¿Cuál es la situación actual de la fabricación de bloques de cemento en Puerto Ordaz, Estado Bolívar? ¿Cuáles son las consideraciones técnicas para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento en Puerto Ordaz, Estado Bolívar? ¿Cuál es el escenario económico - financiero para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento?

## Objetivo General

Estudiar la factibilidad técnico económica para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar.

## Objetivos Específicos

- Diagnosticar la situación actual de la fabricación de bloques de cemento en Puerto Ordaz, Estado Bolívar.

- Determinar los aspectos técnicos para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento en Puerto Ordaz, Estado Bolívar.

- Evaluar la factibilidad económico - financiera para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento en Puerto Ordaz, Estado Bolívar.

## Justificación

Este estudio propone soluciones simples a problemas complejos que se manifiestan actualmente en el sector de la construcción. Primeramente, desde el punto de vista técnico, da alternativas para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento desde el punto de vista industrial, que permita la automatización del proceso productivo, con el aprovechamiento de los recursos de la región.

Así mismo, en el aspecto social incrementará la disponibilidad de empleos que garantice salarios y beneficios acordes a la realidad económica del país. Al igual que fomentará la integración empresa - sociedad mediante el aporte de asignaciones económicas en el mejoramiento y fortalecimiento de áreas en las comunidades que permita potenciar el desarrollo endógeno en la región.

De igual manera, se generarán alternativas y estrategias en el aprovechamiento de nuevas técnicas y tecnologías en los procesos productivos, así como el uso correcto de los insumos y materiales de manera adecuada que garantice una mínima generación de desperdicios de los recursos empleados en el proceso de fabricación.

Por último, desde el punto de vista académico, permite el desarrollo de nuevas investigaciones que puedan reforzar y aumentar el uso de los materiales de construcción de una manera socialmente amigable con el medio ambiente.

## Alcance

Esta investigación se sustentó en la realización de un estudio de factibilidad técnico económico para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Implicó realizar un estudio de mercado, técnico, económico y financiero que permitió determinar las necesidades de los clientes potenciales. Dicho estudio se realizó durante el periodo octubre de 2019 a enero de 2020.

capítulo ii

marco teórico

## Antecedentes de la investigación

En el presente capítulo se desarrollan todos los antecedentes de la investigación y las consideraciones teóricas que sustentan el estudio. A continuación, se muestran algunos aportes de investigaciones previas realizadas por distintos autores sobre la factibilidad técnico económico para la fabricación de bloques de cemento:

Caicedo, Guarín y Páez (2017) en su trabajo de grado “Evaluar la factibilidad económica para implementar la construcción de la mampostería con bloques de concreto a color” Bogotá – Colombia, concluyeron que es factible la realización del proyecto y además describen de manera detallada los aspectos técnicos, económico y financieros para la viabilidad del proyecto.

Molinari (2006) en su trabajo de grado titulado “Proyecto para la creación de una fábrica productora de bloques de cemento y tierra para la empresa constructoras” Cuenca – Ecuador, le planteó a la empresa cual era el aspecto organizacional, el recurso humano, la estructura y funcionamiento financiero comercial del proyecto que debe tener en cuenta para la puesta en marcha de la fábrica de bloques de cemento y tierra.

Los trabajos antes mencionados, el aporte que le dieron a la investigación es que fueron una guía para la estructuración del estudio técnico y económico / financiero, sin embargo, ninguno de los dos muestran detalladamente el estudio de mercado, donde evidencien de manera específica la demanda y oferta del mercado, sin embargo fueron de utilidad para llevar a cabo el estudio.

## Bases teóricas

Estudio de factibilidad en proyectos

Toda organización enfrenta el problema de escasez de recursos a disponer (monetarios, materiales, personas, etc.). Las organizaciones con fines de lucro siempre buscan la forma eficiente de invertir estos recursos para incrementar la rentabilidad de sus inversiones.

La empresa buscará invertir en aquellos proyectos más rentables para la organización. La herramienta que se usa para clasificar o para darle prioridad al proyecto que se va a emprender es el estudio de factibilidad del proyecto de inversión, que como lo señala (Blanco, 2003), su objetivo principal es determinar la factibilidad social, económica y financiera del flujo de fondos.

Un estudio de factibilidad debe estar comprendido por tres grandes estudios: el estudio de mercado, estudio técnico y finalmente el estudio económico financiero. De acuerdo con (Blanco, 2003), la interrelación entre todos los elementos incluyendo los tres estudios se describe en la siguiente figura y se desarrollan a continuación:

Figura 1. Estructura de un estudio de inversión.

Autor: Blanco 2003.

La estructura de la factibilidad de proyectos de inversión representó en la investigación un valioso aporte, pues fue la guía para la estructura y desarrollo del objetivo del trabajo, logrando así, tener unos resultados detallados y ajustados a la realidad. Para llevar a cabo la estructuración del marco teórico de la investigación se siguió los lineamientos establecidos por (Blanco, 2003), indicados en la figura 1.

Estudio de mercado

Su objetivo general persigue verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado para poder medir el riesgo de su colocación y sus posibilidades de éxito. Abarca seis aspectos principales, (Blanco, 2003, p.230), los cuales se describen como sigue:

- Descripción del producto, características y usos.

- Demanda del producto.

- Oferta del producto.

- Mercado potencial.

- Formación del precio.

- Canales de comercialización.

Descripción del producto, características y usos. Deberá describirse las características que definen el producto: físicas, químicas o de otra índole mensurable, si se trata de un bien, o intangibles si se tratara de un servicio y especificar si es un producto para consumo intermedio o final sobre el tipo de usuario al que está destinado, Blanco (ob. cit., p.233).

Demanda del producto. La demanda cuantifica la necesidad real o psicológica de una población de compradores que disponen de poder adquisitivo suficiente para adquirir un determinado producto que satisfaga una necesidad específica, Blanco (ob. cit., p.234).

Oferta del producto. La oferta cuantifica la cantidad futura de un producto que los fabricantes e importadores están dispuestos a llevar al mercado en conformidad con los precios vigentes en el mismo. La identificación de su existencia suele ser más asequible para el evaluador, aunque frecuentemente éste se enfrenta también a dificultades similares a las de la demanda con la obtención de la data, especialmente en lo relativo a las capacidades instalada y utilizada, Blanco (ob. cit., p.238).

Mercado potencial. La diferencia entre la demanda y la oferta determina la demanda insatisfecha, la cual conforma el mercado potencial del producto. En caso de no existir tal diferencia, se deberá mencionar los factores que permitan la posibilidad de captar un mercado ya cubierto, o la incorporación a una parte de su expansión futura, Blanco (ob. cit., p.243).

Formación de su precio. Teóricamente, del cruce de las funciones de demanda y oferta se obtiene el precio y el producto de equilibrio, pero, desde el punto de vista práctico, suele ser difícil determinar dichas funciones debido a la inexistencia de data suficiente para hacerlo; por lo que, para determinar el precio de equilibrio, es necesario recurrir a análisis directos de campo sobre precios de productos similares, Blanco (ob. cit., p.243).

Canales de comercialización. Se definen como el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor final, actividades que pueden generar costos importantes para la empresa, Blanco (ob. cit., p.247).

Las modalidades de comercialización son múltiples, por lo que es necesario detallar la cadena de comercialización que sigue el producto para llegar desde la empresa que lo produce hasta el consumidor y así poder evaluar sus facilidades o dificultades de colocación en el mercado, también sus costos de inversión y de operación para lograrlo.

La definición y determinación del mercado, fue la fase inicial y clave para llevar a cabo la investigación, con este estudio se pudo corroborar si existía un mercado de consumo atractivo para los bloques de cemento, además se pudo determinar, la demanda existente en la región y el mercado meta al cual ira destinado los bloques, así mismo, se pudo evidenciar los principales oferentes que conceptualmente pueden ofrecer el producto en iguales condiciones que el del proyecto en estudio. Además, se calculó el precio de los bloques de acuerdo al mercado existente. Es decir, la evaluación del mercado fue la base fundamental para determinar la factibilidad del proyecto.

Estudio Técnico

Su objetivo general persigue la determinación de las capacidades instalada y utilizada de la empresa, así como la de todos los costos involucrados en el proceso de producción, y para lograrlo debe cubrir, por lo menos los siguientes aspectos, Blanco (ob. cit., p.250).

- Localización de la planta.

- Infraestructura de servicios.

- Tecnología utilizada.

- Proceso de producción.

- Cronograma de la inversión.

- Volumen de ocupación.

- Capacidad instalada y utilizada.

Localización. En este punto, el evaluador deberá indicar con todo detalle, la ubicación geográfica de la planta principal, así como la de las otras plantas u oficinas de la empresa, si las hubiere. La ubicación de una planta es una decisión muy importante pues involucra una serie de aspectos directamente relacionados con los costos de inversión y de operación, Blanco (ob. cit., p.250).

Entre otros factores que deberán tomarse en cuenta para la ubicación esta la cercanía a los proveedores de materias primas, el acceso a mano de obra suficiente y calificada, la distancia a los mercados, y la existencia de vías de comunicación y de infraestructuras de servicios que permitan llevar el producto con facilidad hacia el mercado.

Infraestructura de servicios. El acceso a la conexión de servicios públicos facilita mucho el funcionamiento de cualquier empresa, por lo que deberán especificarse las facilidades con que las que cuenta relativas a energía eléctrica u otro tipo, disponibilidades telefónicas y similares, vías de comunicación, y su cercanía a puertos, aeropuertos y sistemas de ferrocarril. En este punto el evaluador deberá detallar también las estructuras e infraestructuras necesarias para la construcción, instalación y puesta en marcha de la empresa, Blanco (ob. cit., p.254).

Tecnología utilizada. Independientemente que se trate de tecnología contratada o propia, deberá especificarse su alcance, los beneficios que aporta y las ventajas que agrega al proceso y al producto. De ser contratada deberá indicarse los términos de la contratación y su costo. También es preciso indicar la maquinaria y equipo de la línea de producción, Blanco (ob. cit., p.256).

Proceso de producción. El proceso de producción es consecuencia de los resultados de los estudios técnico y de mercado por lo que deberá coincidir con las conclusiones alcanzadas en ambos. Deberá estar acompañado de un flujograma bien detallado conteniendo todos los pasos del proceso muy bien explicados pues su cabal comprensión facilitará enormemente la identificación de todos los costos en el involucrados, bien sea del propio proceso o conexos con él, Blanco (2003).

Cronograma de la inversión. Se deberá indicar los años de proyección del estudio. Es importante distinguir entre los años de proyección y los años de operación: los primeros corresponden al total de años del proyecto contados desde el momento en que se inicia la instalación y construcción de la planta industrial o las facilidades de operación de una empresa de servicios, hasta que finalizan los años de operación; los segundos abarcan solamente los años de operación que comienzan una vez construida e instalada la planta industrial, o las facilidades de operación antes mencionadas, Blanco (ob. cit., p.260).

Volumen de ocupación. Se incluirán en este punto el número de turnos de trabajo diario, el número de horas por turno, los días laborales por mes y los meses laborales por año. Además, se deberá definir los cargos de personal e indicar el número de personas por cargo y por año, así como el nivel de sueldos y/o salarios del primer año de operación para cada cargo, de acuerdo a lo establecido por el mercado laboral del momento. Se deberá indicar también el porcentaje de prestaciones sociales vigente y el incremento de productividad a ser aplicado. Se deberá reclasificar el personal por categorías laborales y por su condición de fijo o variable. Por último, deberá anexarse un organigrama de la empresa donde se muestren la escala jerárquica y la interconexión departamental existente, Blanco (ob. cit., p.266).

Capacidad instalada y utilizada. Capacidad instalada: en este punto se deberá indicar el volumen de producción que se tiene estimado alcanzar en el último año de la proyección. Su magnitud viene determinada, por un lado, por la proyección de la demanda estimada en el estudio de mercado y, por otro, por las características de la tecnología que va utilizarse en el proceso de producción. Capacidad utilizada: indica la forma en que va a crecer la producción a lo largo de los lapsos previstos de proyección. Su determinación está basada en la demanda real detectada en el estudio de mercado para cada uno de los años de proyección, Blanco (ob. cit., p.270).

La determinación del estudio técnico, permitió realizar la ubicación adecuada de la planta, así como la determinación del personal a laborar, las maquinarias necesarias, capacidad de producción, entre otros, lo que permitió establecer una proyección adecuada y real de la capacidad que tendrá la planta de bloques de cemento. Este estudio, fue de mucha utilidad en la investigación porque con él se logró conocer el paso a paso del proceso productico.

Estudio económico-financiero. Una vez enmarcado el proyecto dentro de sus parámetros de actuación, se procede a realizar la evaluación económico-financiera cuyo objetivo general es ordenar y sistematizar la información derivada de las etapas anteriores y elaborar los cuadros que conforman el estudio económico financiero del proyecto de inversión. Este estudio está subdividido en dos etapas principales: la evaluación económica financiera y la evaluación de resultados. De acuerdo con Blanco (0b. cit., p.270), el modelo utilizado para la evaluación económica financiera de un proyecto de inversión busca organizar estratégicamente los datos recopilados en nueve tablas, a saber:

- Capacidad instalada y utilizada: organiza los datos obtenidos en el estudio técnico y de mercado, relativo a la capacidad instalada y utilizada del proyecto a lo largo de los años de proyección.

- Componentes de la inversión: contiene los datos de inversión, en trabajos, obras civiles, instalaciones eléctricas, mobiliario y equipos necesarios para la adecuación y funcionamiento del negocio.

- Inversión total: es un cuadro resumen del anterior, clasificándolo en activo fijo y otros activos, además de la inversión realizada como capital de trabajo.

- Depreciación y amortización: presenta los cálculos de naturaleza contable que permitan recuperar la inversión realizada en activos fijos y en otros activos.

- Nómina: contiene los datos relativos al volumen de la mano de obra, representándola en cada año de proyección del estudio.

- Insumos: aquí se muestran los datos de los costos de los insumos nacionales o extranjeros.

- Ingresos: proporciona la información de ingresos del proyecto, producto de la prestación del servicio.

- Gastos de operación: engloba todos los costos del proyecto, relacionados con el funcionamiento del mismo, clasificándolos en fijos y variables.

- • Estado de resultados: es una recopilación de los datos de los cuadros anteriores, y calcula la utilidad contable neta producto de las operaciones.

Una vez obtenido los resultados de estas tablas, se procede a ejecutar la segunda etapa que persigue la evaluación de los resultados. Esta etapa consiste en el análisis de los datos siguiendo la formulación propuesta por Blanco (ob. cit., p.360):

- Punto de equilibrio: determina el nivel de actividad operacional donde los ingresos son iguales a los egresos.

- Cálculo de capital de trabajo: calcula la inversión que deberán realizar los promotores en forma de capital de trabajo.

- Flujo de fondos: muestra los flujos de dinero líquido producto de las operaciones del negocio.

- Rentabilidad de la inversión: calcula la rentabilidad financiera del proyecto de inversión, utilizando las herramientas de Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).

- Análisis de sensibilidad: muestra la influencia de la variación de los valores de los parámetros empleados, en el cálculo de la rentabilidad del proyecto de inversión.

Valor presente neto (VPN) o valor actual neto (VAN). Según Sapag y Sapag (2008), este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual. Si el valor presente descontado de los flujos es mayor que la inversión, el valor presente neto será positivo y la empresa aceptará el proyecto; si el valor presente descontado fuera menor que la inversión la empresa lo rechazaría,

Tasa interna de retorno (TIR). El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual, Sapag y Sapag (2008).

Relación Beneficio Costo (B/C). “Sirve para evaluar si un proyecto de inversión o una política pública aportan beneficios a la sociedad que compensen los costes que supone su ejecución” Sapag y Sapag (2000). Esta herramienta permitió relacionar los costos e ingresos de la empresa, y conocer los porcentajes en los cuales se retribuirán beneficios a la empresa.

El estudio económico financiero permitió determinar la viabilidad del proyecto en estudio, haciendo las diferentes proyecciones y considerando diversos escenarios de análisis que permitieron corroborar la factibilidad de la instalación de la planta de bloques de cemento.

capítulo iii

marco metodológico

Tipo de Investigación

El estudio de factibilidad técnico económico para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, es una investigación del tipo proyecto factible o proyectiva, según Hurtado (2008):

La investigación proyectiva consiste en la elaboración de una propuesta o de un modelo como solución a un problema o necesidad de tipo práctico ya sea de un grupo social, o de una institución, en un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias futuras. (p.325)

Es de este tipo, porque se trató de una investigación que propuso el desarrollo de una propuesta en torno a una factibilidad ante una necesidad de instalar una planta de fabricación de bloques de cemento, que permita dar respuesta a una demanda existente y a abastecer una necesidad social. Se fundamentó en dar mejoras al proceso, productos o tecnología bajo condiciones experimentales.

Descriptiva. Por el nivel de conocimiento que se adquieren es descriptiva, debido a que se trabajó con base a la realidad y el acontecer actual de la problemática planteada; dándole el respectivo análisis e interpretación; con el propósito de comprender los procedimientos llevados a cabo en la fabricación de bloques de cemento, mediante la descripción del proceso productivo, aspectos técnicos y económicos – financieros.

Arias (2012) la define como: “la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p. 24)

Diseño de la Investigación

Por cuanto el diseño de esta investigación es documental ya que se realizaron estudios bibliográficos de fuentes que documentan aspectos del estudio de mercado.

Documental. El estudio es de este tipo, debido a que los resultados se obtuvieron de la revisión de estudios bibliográficos de fuentes que documentaron los aspectos del estudio de mercado en relación a la demanda y oferta de bloques de cemento. Así como, la descripción del proceso productivo, las características de las maquinarias y equipos necesarios para llevar a cabo el proceso de fabricación.

Según Arias (2012) es documental, pues “…se basa en la búsqueda, recuperación, análisis e interpretación de datos provenientes de datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados en fuentes impresas u otros tipos de documentos” (pág. 27).

Procedimiento de la Investigación. Para llevar a cabo el estudio se realizaron, los siguientes pasos:

Fase I.- Diagnóstico de la situación actual, se realizó un estudio detallado del mercado del producto, donde se analizaron las especificaciones técnicas del mismo, se determinaron los oferentes que distribuyen el producto con características similares al del estudio. De igual manera se determinaron los clientes potenciales del producto, lo cual permitió evaluar la demanda existente y futura del mismo. Se realizaron evaluaciones históricas del precio del producto, así, como las leyes que lo regulan, culminando con el establecimiento de los canales de comercialización y el impacto social que tiene el proyecto de investigación.

Fase II.- Estudio técnico, para llevar a cabo este aspecto, se realizaron unas evaluaciones para determinar la ubicación más idónea de la planta, analizando los diferentes aspectos que conlleva dicho análisis de ubicación, que permitió llevar el proceso productivo de manera acorde con las normativas de impacto ambiental, se realizó una descripción del proceso productivo de la planta, se realizaron las descripciones de las instalaciones necesaria, así como de la distribución de los equipos y maquinarias para llevar a cabo el proceso, de igual manera se determinó, la mano de obra necesaria, la capacidad de producción de la planta y las proyecciones de ventas del producto. Además, se realizó el análisis de precios unitarios para determinar el margen de ganancia con la venta del producto, culminando con el cronograma de adquisición de las maquinarias y equipos para llevar a cabo el proceso de producción.

Fase III.- Escenario económico – financiero, para determinar el mejor escenario económico financiero y determinar la factibilidad de la instalación de la planta, se analizó el estado de ganancias y pérdidas, flujo de caja, amortización de la deuda, punto de equilibrio, análisis de sensibilidad, índices financieros como el VAN, TIR, Inversión por empleo, Relación costo beneficio, entre otros, que permitieron evaluar todos los egresos e ingresos que tendrá la planta desde la adquisición de los equipos y maquinarias hasta la puesta en marcha, los cuales permitieron establecer el mejor escenario de inversión para el proyecto en estudio.

capítulo iV

ANÁLISIS Y RESULTADOS

La presente investigación tiene como propósito la instalación de una planta fabricadora de bloques de cementos en Puerto Ordaz, estado Bolívar, que permita suministrar el producto a tiempo y abastecer parte de la demanda insatisfecha que está presente en el mercado de la construcción.

La necesidad de realizar este estudio técnico-económico surge debido a que en la actualidad en Ciudad Guayana existe un sin número de obras de construcción inconclusas por la falta de materiales de construcción en especial el suministro de bloques de cemento, producto indispensable para llevar a cabo la culminación de las obras.

En este capítulo se presentan los resultados del estudio, iniciando con el diagnóstico de la situación actual para la instalación de una planta fabricadora de bloques de cemento en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, para ello, se da inicio al estudio de mercado, en el cual se estudiaron y analizaron todos los aspectos de mercado necesarios para la puesta en marcha del proyecto en estudio. Todos los valores suministrados en el trabajo son en Bolívares, para la tasa de cambio se empleó la suministrada por el BCV para el momento de realizar los cálculos.

## Estudio de Mercado

Descripción del producto o servicio

El producto a fabricar y comercializar está conformado por los bloques de cemento, el cual es un mampuesto prefabricado, elaborado con morteros de cemento utilizado en la construcción de muros y paredes de viviendas (exteriores e interiores), muros de contención y otros fines. Las especificaciones técnicas por las cuales se fabricará el producto son las establecidas según la norma venezolana COVENIN 42-82, para bloques huecos de concreto, la cual establece las dimensiones, comportamiento y calidad del mismo. (Ver tabla 1 y 2).

Tabla 1

Especificaciones técnicas bloques de cemento

| Dimensiones de los bloques de concreto (Norma COVENIN 42-82) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominación ordinaria (cm) | Dimensiones normales (cm) | Dimensiones modulares (cm) |
| 10 | 39 x 19 x 9 | 40 x 20 x 10 |
| 15 | 39 x 19 x 14 | 40 x 20 x 15 |
| 20 | 39 x 19 x 19 | 40 x 20 x 20 |
| 25 | 39 x 19 x 24 | 40 x 20 x 25 |
| 30 | 39 x 19 x 29 | 40 x 20 x 30 |

Fuente: Norma COVENIN 42-82

Tabla 2

Espesores mínimos de los boques de cemento

| Espesores mínimos para bloques tipo A y tipo B (Norma COVENIN 42-82) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de bloque (cm) |  | Espesor de pared (cm) |  | Espesor de nervios (cm) |  |
| Tipo A | Tipo B | Tipo A | Tipo B | Tipo A | Tipo B |
| 10 | 10 | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 1,3 |
| 15 | 15 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 1,5 |
| 20 | 20 | 2,5 | 1,7 | 2,5 | 1,7 |
| 25 | 25 | 2,8 | 1,9 | 2,8 | 1,9 |
| 30 | 30 | 3,2 | 2,2 | 2,8 | 1,9 |

Fuente: Norma COVENIN 42-82

Clasificación según su uso: Tipo A para pared de carga. Expuestos o no a la humedad A1 y A2, respectivamente, y Tipo B para pared sin carga o divisiones, B1 exteriores B2 interiores.

La durabilidad del producto en estudio va estar estrechamente relacionado con la calidad de los insumos utilizados en la fabricación de los mismos, así como de la constante adecuación y automatización de los equipos utilizados y la formación de los trabajadores. Los materiales y servicios necesarios para la puesta en marcha de la planta son de origen nacional y regional, distribuidos por empresas dedicadas al suministro de materiales de construcción.

Oferta

Existen varias empresas en la región oferentes del producto en estudio, pero de las investigadas solo ocho (08) pueden conceptualmente ofrecer el mismo plan de producción y ventas que el descrito en la investigación. De todas las revisiones y consultas hechas no se logró obtener información de otra empresa que esté pensando en desarrollar un proyecto similar. Actualmente existen un número considerable de pequeñas productoras que realizan sus operaciones de manera artesanal las cuales no se consideraron de gran valor de comparación para este proyecto, pero si fueron consideradas como oferentes para la investigación. A continuación, se detallan los principales oferentes del proyecto en estudio:

Tabla 3

Principales oferentes del proyecto en estudio

| EMPRESA | DIRECCION | CIUDAD | ESTADO | CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Constructora Yaco C.A. | Zona Industrial los Pinos | Puerto Ordaz | Bolívar | 60.000 |
| Materiales el Primo | Core Ocho | Puerto Ordaz | Bolívar | 946.325 |
| Materiales Ikabaru | UD 324 | Puerto Ordaz | Bolívar | 879.000 |
| Concretera Venezuela | Zona Industrial Unare II | Puerto Ordaz | Bolívar | 720.930 |
| Viploca | San Félix | Puerto Ordaz | Bolívar | 123.450 |
| San Nicolas C.A. | San Félix | Puerto Ordaz | Bolívar | 18.000 |
| Las Sucres C.A | San Félix | Puerto Ordaz | Bolívar | 12.000 |
| Bloqueria el Rosario | San Félix | Puerto Ordaz | Bolívar | 36.000 |
| Bloqueras Artesales (20 Bloqueras) | Puerto Ordaz - San Félix |  | Bolívar | 950.000 (en promedio 3.000 por cada bloquera) |

En la tabla anterior se puede evidenciar los principales oferentes con la capacidad de producción anual de bloques de cemento, es importante destacar que el comportamiento de la oferta estará influenciado por los cambios y políticas económicas que se presenten en el país, lo cual hace necesario que los productores y comercializadores de materiales de construcción estén alerta para solventar cualquier cambio considerable que se presente en dicho sector.

De igual manera, según la información suministrada por las empresas oferentes es que en la actualidad están trabajando al 100% de su capacidad instalada, a pesar de existir una baja producción de cemento el ejecutivo nacional les garantiza una distribución oportuna de dicho insumo para que produzcan bloques de acuerdo a su capacidad de producción.

Considerando la información suministrada por los oferentes donde indican que trabajan al 100% de la capacidad de producción la proyección de la oferta para los próximos diez años de vida del proyecto se mantendrá constante, ya que no se prevé ampliación o nuevos proyectos de mejora que genere una variación en la capacidad de producción, quedando un total de producción anual de 3.745.705 bloques de cemento entre el total de empresas consultadas.

Demanda

Es importante destacar que los bloques de cemento constituyen una demanda de bienes sociales prioritarios y necesarios para el desarrollo y crecimiento del país y la región, esto debido a que constituyen un insumo esencial y prioritario para la construcción de planes habitacionales que garanticen el bienestar de la sociedad. La demanda de bloques de cemento es considerada continua debido a que esta crecerá en función de los planes y proyectos de crecimiento que se desarrollen en el país y la región.

Es decir, como existe un crecimiento de la población siempre existirá una demanda en la construcción de viviendas, así como de vialidad, parques y centros comerciales. Además de apoyar los proyectos de emergencia en la construcción de viviendas, lo que requiere una mayor producción de materiales de construcción. Para realizar las proyecciones de la demanda de bloques de cemento y la producción del proyecto en estudio se realizaron dos proyecciones diferentes de mercado las cuelas se describen a continuación.

La primera proyección para determinar la demanda de bloques se realizó en función a la población proyectada y a los índices de crecimiento y cantidad de personas que habitan una vivienda en el país calculados en el último censo del año 2011 por el INE. En la siguiente tabla 4 se puede observar la población del Municipio Caroní durante los próximos diez años, con dicha información se realizaron los cálculos respectivos para calcular la demanda. Para la proyección de la cantidad de viviendas construidas se partió con el dato base del INE de 190.121 viviendas dicho valor se proyectó para los siguientes años considerando una tasa de crecimiento poblacional del 1,6%.

Para la proyección de viviendas construidas según la población se procedió a dividir la población total de cada año entre el factor de 4,6 personas/viviendas habitables. En función a la cantidad de viviendas construidas y a la cantidad de viviendas necesarias según población se estimó el déficit de viviendas en el Municipio Caroní y se calculó la cantidad de bloques que se requieren para la construcción de las mismas, dicho cálculo se realizó tomando en cuenta las estimaciones de INVIOBRAS donde establece que la cantidad de bloques que lleva la construcción de una casa de 70 m2 es en promedio de 1.260 bloques de cemento. En la siguiente tabla se detalla lo antes mencionado.

Tabla 4

Demanda de bloques de cemento según población del Municipio Caroní

Fuente: INE censo 2011

Una vez determinada la demanda de bloques que existe en el Municipio y considerando la oferta disponible de los oferentes se pudo calcular el % del mercado que puede cubrir el proyecto en estudio. Para el cálculo de la producción de bloques del proyecto se hizo en función a la capacidad de producción de la planta de bloques la cual es de 22.400 Unds./día para una capacidad de producción año de 5.824.000 bloques, iniciando el primer año con el 75% de la capacidad y aumentando cada año en un 5% hasta llegar al año diez al 100% de la capacidad, este detalle se puede observar en las tablas 9 y 10 de capacidad de producción.

En la tabla 5 se observa que considerando la demanda de bloques en función a la cantidad de viviendas por construir el proyecto podrá cubrir en promedio el 43,14% del mercado existente durante el horizonte de planificación del mismo.

Tabla 5

%de la demanda que atenderá el proyecto

Una vez determinada la demanda de bloques según la población se procedió a realizar la segunda proyección en función a que se atienda el mercado de bloques con clientes potenciales. Para realizar la tabla 6 las proyecciones de los clientes potenciales fueron estimadas mediante información suministrada por algunas empresas privadas que se dedican a la construcción en la región, (por confidencialidad sus nombres no fueron colocados), para las empresas estadales se hicieron de igual manera, y para otros en función a estimaciones a datos suministrados por algunas empresas que se dedican a la venta del producto en estudio.

Con dicha información, se realizaron las proyecciones respectivas considerando que los clientes con su capacidad instalada pueden cubrir en promedio anual el 63,03% de la demanda de bloques para la construcción de viviendas, de allí se proyectaron los cálculos correspondientes de la demanda generada durante la vida del proyecto.

A continuación, se muestra la tabla donde se indica la producción total anual de los principales clientes que demandaran el producto en estudio, observándose que en promedio se cubrirá el 39,67% de la demanda generada por los clientes potenciales.

Tabla 6

% de bloques que atenderá el proyecto clientes potenciales

Considerando los planteamientos anteriores en función a las proyecciones realizadas se observa que el proyecto tiene un mercado atractivo que puede abastecer en función a la política que establezca en su planificación de la producción.

Precio

Para el establecimiento del precio del producto en estudio se realizó de acuerdo a los precios de la competencia y considerando las variaciones en los costos de los materiales e insumos necesarios para llevar a cabo el proceso de producción. A continuación, se muestra la tabla con los precios de los mismos.

Tabla 7

Precios principales oferentes y proyecto en estudio

| PRECIO OFERENTES |  |
| --- | --- |
| Cliente | Bs./Und. |
| Constructora Yaco C.A | 10.450 |
| Materiales el Primo | 14.657 |
| Materiales Ikabaru | 16.793 |
| Concretera Venezuela | 9.780 |
| Viploca | 11.200 |
| San Nicolas C.A. | 9.700 |
| Las Sucres C.A | 10.500 |
| Bloqueria el Rosario | 9.800 |
| Bloqueras Artesales | 7.600 |
| Proyecto en Estudio | 7.729,03 |

Los precios de la competencia no incluyen el flete de transporte, esto debido a que el mismo depende de donde se encuentre ubicado el comprador. Para el establecimiento del precio del proyecto en estudio, el mismo se estableció mediante la elaboración de la plantilla de análisis de precios unitarios, la cual se muestra a continuación:

Figura 2. Análisis de precio unitario Proyecto en Estudio

Fuente: Perdomo 2013

Comercialización

Para el establecimiento del canal de comercialización del proyecto en estudio se establecerán estrategias a través de cuñas por radio, vallas publicitarias, catálogos de productos, Instagram, entre otros, donde se dé a conocer la instalación de la nueva planta fabricadora de bloques de cemento donde los canales de comercialización serán directos con el consumidor final.

Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual del proyecto en estudio y el mercado en el cual estará inmerso el mismo, se procedió a determinar los aspectos técnicos para la instalación de la planta fabricadora de bloques de cemento en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, el cual permitirá evaluar y describir la localización, descripción del proceso productivo, plan de ventas, entre otros aspectos que permitan conocer la puesta en marcha del mismo.

## Estudio Técnico

Tamaño y Localización

Para la localización de la planta fabricadora de bloques de cemento, se tiene como localización para efectos de la investigación el Municipio Caroní, Parroquia Unare, sector Core 8, esto debido a que es una zona donde existe la disponibilidad de venta de galpones con terrenos que cumplen con las características necesarias para llevar a cabo la puesta en marcha del proyecto, además que:

- Existen los servicios básicos los cuales son aceptables (luz, teléfono, agua, etc.).

- Servicio de transporte público.

- Existe disponibilidad de mano de obra calificada en el sector.

- Facilidades de acceso y comunicación.

- Cercanía al mercado consumidor.

- Vías de comunicación aceptables.

- Facilidad de suministro de materias primas.

- Programas de expansión y desarrollo en la zona, previstos por el gobierno regional.

- Competencia disgregada, que garantiza la captación del mercado.

- Condiciones climáticas favorables.

- Acceso a la tecnología.

- Disponibilidad de materia prima, y proveedores.

Descripción del proceso productivo

Para llevar a cabo el proceso de fabricación de los bloques se realizará el siguiente procedimiento:

- Selección y almacenamiento de materiales: Una vez seleccionados los proveedores que suministraran la materia prima y los insumos necesarios que garanticen la uniformidad de la mezcla y como consecuencia la calidad de los bloques. Estos son almacenados en los patios destinados para tal fin. Allí se clasificarán los materiales de acuerdo a la granulometría y al tipo de bloque a fabricar. Además, en esta etapa se verifica que se posea la cantidad necesaria de insumos requeridos, así como la disponibilidad de los equipos y mano de obra para pasar a la etapa de dosificación.

- Dosificación de la mezcla: En esta etapa inicialmente se procede al pesado de todos los materiales, lo cual garantice la dosificación correcta. Esta etapa es crucial en el proceso de fabricación del bloque debido a que de una buena dosificación se obtendrá un bloque con cohesión en estado fresco para ser desmoldados y transportados sin que se deformen o dañen, además tendrán una máxima compactación para que su absorción sea mínima.

- Elaboración de la mezcla: Se utiliza una mezcladora especial para concreto con la siguiente secuencia: colocar el agregado grueso y las tres cuartas partes del agua a utilizar en la mezcladora y mezclarlo por treinta segundos, luego adicionar el cemento, para finalmente agregar el resto de agua y arena para completar la mezcla.

- Elaboración del Bloque: En esta etapa se revisa que el molde este en buen estado y limpio. Luego se coloca la tolva alimentadora y se llena, seguidamente se le aplica vibración al molde por un tiempo de aproximadamente tres segundos, luego se termina de llenar el molde y se quitan los excesos y se voltea el molde, se bajan los martillos compactadores para que la mezcla se compacte bien.

- Una vez fabricados los bloques se procede al fraguado, lo cual consiste en dejar los bloques recién hechos quietos en un lugar que les garantice protección del sol y del viento, esto se hace por un tiempo de 12 a 24 horas, tiempo en el que los bloques llegan a una resistencia suficiente para ser manipulados.

- Listo el proceso de fraguado, se pasa a la etapa de curado, la cual consiste en mantener los bloques los primeros 7 días en condiciones de humedad y temperatura fresca, esto con el fin de que se desarrolle la resistencia y otras propiedades deseadas. Este proceso se hace rociándolos con agua con una manguera, de manera que no sequen en ningún momento.

- Una vez lista esta etapa, los bloques son pasados al área de almacenamiento donde son identificados con las fechas para saber el tiempo de existencia que tienen en almacenamiento. Por último, son distribuidos al consumidor de acuerdo al canal de comercialización.

A continuación, se presenta el diagrama de operaciones del proceso de producción:

Diagrama 1. Diagrama de operaciones proceso de fabricación de bloques de cemento

Fuente: Autora 2019

Capacidad de producción estimada

Tomando en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) en su Art. 173, se establece el horario de trabajo diurno el cual estará comprendido de 7:00 am a 5:00 pm. Para lo cual la planta fabricadora de bloques tendrá una capacidad máxima instalada de 22.400 Und/día por 52 semanas laborables al año da un total de 5.824.000 unidades de bloques, a continuación, se presenta la tabla con la capacidad de producción estimada para el proyecto en estudio.

Tabla 8

Capacidad de producción estimada

| Capacidad Instalada para Proyecto en Estudio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Productos | Instalada |  |
|  | Cantidad (Und/Año) | % |
| Bloques de Cemento | 5.824.000 | 100 |

Capacidad utilizada

Tomando en consideración la tecnología de los equipos para llevar a cabo el proceso de producción, así como las políticas establecidas para la comercialización, distribución y precio del producto, se fijó los niveles de aprovechamiento de la capacidad de producción de la planta, donde se consideró que como es una planta nueva en iniciar sus operaciones, se estimó una capacidad para el primer año de un 75% de la capacidad instalada aumentándola cada año hasta llegar al 100% de la capacidad de producción, a continuación se muestra la tabla con los detalles respectivos.

Tabla 9

% de utilización de la capacidad utilizada

Programa de producción

Partiendo de la premisa anterior, se procedió a realizar el programa de venta de bloques de cemento durante la vida del proyecto, el cual se detalla a continuación:

Tabla 10

Programa de producción del proyecto en estudio

Programa de ventas. En función a las políticas para el establecimiento del precio del producto en estudio, a continuación, se muestra la tabla con el programa de ventas en Bolívares durante los 10 años de operación del proyecto.

Tabla 11

Programa de ventas del proyecto en estudio

Descripción de las maquinarias, equipos e implementos

Para llevar a cabo la operatividad de la planta fabricadora de bloques de cemento se requiere de una cantidad de equipos y maquinarias, los cuales se describen a continuación:

Tabla 12

Descripción de las maquinarias a adquirir

| Descripción | Monto Bs. |
| --- | --- |
| Galpon | 643.809.200 |
| 2 Silo para cemento stark (50 tn.) | 76.812.941 |
| 1 Planta de bloques stark, modelo sb-10 (22.400 uni - en turno de 8 h) | 683.481.551 |
| 2 Paletas de pvc stark, 1,25 cm. X 0,85 cm. X 25 mm (set de 1.500 pcs.) | 426.311.831 |
| 2 Molde para bloques stark, 400 mm. X 200 mm. X 100 mm | 15.208.957 |
| 1 Planta de bloques componentes de silo y sinfines (2), repuestos | 61.450.349 |
| 2 Planta eléctrica powergen 139 kva | 115.366.892 |
| 2 Montacargas maquinarias mega - 4,5 tn. | 306.612.680 |
| 2 Pick up Tacoma doble cabina 4 x 4 | 144.473.804 |
| 3 Soplador stark | 78.395.287 |
| 1 Camión plataforma de 12 ton | 135.498.028 |
| 2 unid. Aire acondicionado de 5 ton c/u tipo fan coil, 4 und. De 24 mil btu de ventana | 19.356.861 |
| 3 Computadores de escritorio, 2 impresoras multifuncionales, 2 video beam | 7.403.806 |
| 2 Mezcladores camión: internacional workstar 7600 - mezclador: mcneilus de 8 m3 | 732.332.965 |
| 2 Transportador de 9 mts de largo motor de 3,5 HP | 501.462.986 |
| 2 Tolvas con boca y estructuras capacidad 1/2 M3 | 100.595.188 |
| 4 Carretillas basculantes | 202.059.517 |
| 1 Cargador frontal de ruedas marca Hyundai modelo HL770-7A | 560.822.194 |
| 1 Volqueta | 1.477.390.933 |
| 2 Freightliner columbia CL-120 | 2.155.838.986 |
| 1 Batea modelo B-0001 | 961.163.625 |
| 1 Semi remolque tipo Vacuum tres compartimientos | 1.889.023.214 |
| Capital de trabajo | 10.722.192.376 |
| Total inversión | 22.017.064.172 |

Fuente: https://www.machinetools.com/es, https://www.mercadolibre.com.ve/

Cronograma de adquisición de la maquinaria, equipos e implementos

En la siguiente tabla se detalla el cronograma para la adquisición de los equipos necesarios para llevar a cabo el proceso de producción de bloques de cemento.

Tabla 13

Cronograma de adquisición de equipos

| Cronograma de adquisición |  | Mes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Monto Bs. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Galpón | 643.809.200 |  |  |  |  |
| 2 Silo para cemento stark (50 tn.) | 76.812.941 |  |  |  |  |
| 1 Planta de bloques stark, modelo sb-10 (22.400 uni - en turno de 8 h) | 683.481.551 |  |  |  |  |
| 2 Paletas de pvc stark, 1,25 cm. X 0,85 cm. X 25 mm (set de 1.500 pcs.) | 426.311.831 |  |  |  |  |
| 2 Molde para bloques stark, 400 mm. X 200 mm. X 100 mm | 15.208.957 |  |  |  |  |
| 1 Planta de bloques componentes de silo y sinfines (2), repuestos | 61.450.349 |  |  |  |  |
| 2 Planta eléctrica powergen 139 kva | 115.366.892 |  |  |  |  |
| 2 Montacargas maquinarias mega - 4,5 tn. | 306.612.680 |  |  |  |  |
| 2 Pick up tacoma doble cabina 4 x 4 | 144.473.804 |  |  |  |  |
| 3 Soplador stark | 78.395.287 |  |  |  |  |
| 1 Camión plataforma de 12 ton | 135.498.028 |  |  |  |  |
| 2 unid. Aire acondicionado de 5 ton c/u tipo fan coil, 4 und. De 24 mil btu de ventana | 19.356.861 |  |  |  |  |
| 3 Computadores de escritorio, 2 impresoras multifuncionales, 2 video beam | 7.403.806 |  |  |  |  |
| 2 Mezcladores camión: internacional workstar 7600 - mezclador: mcneilus de 8 m3 | 732.332.965 |  |  |  |  |
| 2 Transportador de 9 mts de largo motor de 3,5 HP | 501.462.986 |  |  |  |  |
| 2 Tolvas con boca y estructuras capacidad 1/2 M3 | 100.595.188 |  |  |  |  |
| 4 Carretillas basculantes | 202.059.517 |  |  |  |  |
| 1 Cargador frontal de ruedas marca Hyundai modelo HL770-7A | 560.822.194 |  |  |  |  |
| 1 Volqueta | 1.477.390.933 |  |  |  |  |
| 2 Freightliner columbia CL-120 | 2.155.838.986 |  |  |  |  |
| 1 Batea modelo B-0001 | 961.163.625 |  |  |  |  |
| 1 Semi remolque tipo Vacuum tres compartimientos | 1.889.023.214 |  |  |  |  |
| Capital de trabajo | 10.722.192.376 |  |  |  |  |
| Total inversión | 22.017.064.172 |  |  |  |  |

Organización

El personal es indispensable y necesario para llevar a cabo las operaciones del proyecto, debido a que si no se cuenta con un personal acorde a las necesidades de la planta la calidad del producto se verá afectado. Para la puesta en marcha de la planta se requiere de veinte y siete (27) puestos de trabajo, los cuales se describen a continuación:

Tabla 14

Mano de obra directa fija para la fabricación de bloques

| Descripción | Cantidad | Sueldo mensual | Sueldo anual | Beneficios | Total anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico de Control de Calidad | 1 | 2.575.237 | 30.902.842 | 247.222.733 | 278.125.574 |
| Jefe de Producción | 1 | 4.658.690 | 55.904.283 | 447.234.267 | 503.138.551 |
| Supervisor de Mantenimiento | 1 | 1.931.428 | 23.177.131 | 185.417.050 | 208.594.181 |
| Laboratorista | 1 | 2.253.332 | 27.039.986 | 216.319.891 | 243.359.878 |
| Operadores | 2 | 643.809 | 15.451.421 | 123.611.366 | 139.062.787 |
| Ayudante de Planta | 2 | 643.809 | 15.451.421 | 123.611.366 | 139.062.787 |
| Mecánicos | 3 | 1.609.523 | 57.942.828 | 463.542.624 | 521.485.452 |
| Limpieza | 1 | 321.905 | 3.862.855 | 30.902.842 | 34.765.697 |
| Total mano de obra directa fija | 12 |  | 229.732.767 | 1.837.862.139 | 2.067.594.907 |

Tabla 15

Mano de obra indirecta fija para la fabricación de bloques

| Descripción | Cantidad | Sueldo mensual | Sueldo anual | Beneficios | Total anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico de Seguridad Industrial | 1 | 965.714 | 11.588.566 | 92.708.525 | 104.297.090 |
| Supervisor | 1 | 1.931.428 | 23.177.131 | 185.417.050 | 208.594.181 |
| Almacenista | 1 | 965.714 | 11.588.566 | 92.708.525 | 104.297.090 |
| Chofer Auxiliar | 1 | 643.809 | 7.725.710 | 61.805.683 | 69.531.394 |
| Obreros | 4 | 321.905 | 15.451.421 | 123.611.366 | 139.062.787 |
| Total mano de obra indirecta fija | 10 |  | 69.531.394 | 556.251.149 | 625.782.542 |

Tabla 16

Mano de obra de administración y ventas fija para la fabricación de bloques

| Descripción | Cantidad | Sueldo mensual | Sueldo anual | Beneficio | Total anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Planta | 1 | 3.862.855 | 46.354.262 | 370.834.099 | 417.188.362 |
| Gerente Administrativo | 1 | 3.701.903 | 44.422.835 | 355.382.678 | 399.805.513 |
| Administrador | 1 | 2.575.237 | 30.902.842 | 247.222.733 | 278.125.574 |
| Jefe de Recursos Humanos | 1 | 3.701.903 | 44.422.835 | 355.382.678 | 399.805.513 |
| Asistente Administrativo | 1 | 2.253.332 | 27.039.986 | 216.319.891 | 243.359.878 |
| Total mano de obra de admón. Y ventas fija | 5 |  | 193.142.760 | 1.545.142.080 | 1.738.284.840 |

Figura 1. Organigrama de la planta fabricadora de bloques de cemento

Insumos Requeridos

Los insumos requeridos para llevar a cabo el proceso de fabricación del bloque de cemento se describen a continuación:

- Agua: Insumo indispensable para la producción del bloque de cemento, es el encargado junto con el cemento y la arena de dar homogeneidad y compactación a la mezcla.

- Cemento Pórtland Gris: Es una sustancia en polvo compuesta de silicato de aluminio y calcio el cual es indispensable como materia prima para la producción de los bloques de cemento.

- Arena: Es la materia prima para la fabricación del bloque de cemento, la cual es un conjunto de partículas de rocas disgregadas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2mm.

Requerimientos de insumos y precios

A continuación, se describen cada uno de los insumos que intervienen en el proceso productivo de la fabricación de los bloques de cemento y el precio, la procedencia de los mismos es regional y nacional.

Tabla 17

Precio consumo de la materia prima

| Descripción | Unidad | Precio Bs. | Bloques de Cemento (Und) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cemento Portland Gris Tipo I | Kg | 4.247 | 0,70000000 |
| Arena Amarilla | Kg | 313 | 3,35000000 |
| Arena Lavada | Kg | 5.647 | 3,35000000 |
| Arena Gris | Kg | 750 | 4,08000000 |
| Agua | Lt | 85 | 0,50000000 |

Tabla 18

Requerimiento anual de la materia prima

Tabla 19

Costo anual de la materia prima

El desperdicio para el balance de materiales para la fabricación de bloques es del 2% para cemento y de 1% para los demás materiales.

Una vez descrito y analizado los aspectos técnicos del proyecto, se pudo evidenciar que técnicamente es viable la puesta en marcha del mismo. Lo cual da paso a la evaluación de la factibilidad económica –financiera para la instalación de la planta fabricadora de bloques, y así poder determinar si financieramente el proyecto genera rentabilidad a lo largo de su horizonte de planificación, que para este caso es de 10 años.

## Estudio económico – financiero.

Necesidades totales de capital. Para poner en funcionamiento la planta fabricadora de bloques de cemento, se requiere de una inversión inicial de Bolívares Bs. 22.536.715.565,14 de los cuales Bs. 4.695.351.055,58 serán aporte propio que representa el 20,83% de la inversión total y se pretende mediante un financiamiento externo del BANDES de un monto de                  Bs. 17.841.364.509,55 que representa el 79,17% de la inversión.

Tabla 20 Plan de inversión del proyecto en estudio

Tabla 20 (Cont…)

Tabla 21

Elementos considerados para el crédito

| Elementos considerados para el crédito |  |  |
| --- | --- | --- |
| Moneda para introducir los datos | Bolívares |  |
| Moneda nacional | Bolívares |  |
| Moneda de las divisas | Dólares |  |
| Tasa de cambio | 32.190 | Bs/$ |
| Período de vida del proyecto | 10 | Años (Hasta 20) |
| Tasa de descuento | 36,00% | Anual |
| Valor de la Unidad Tributaria | 50,00 | Bs/Unidad tributaria |
| Mantenimiento | 1,00% | De inversión fija tangible |
| Repuestos | 1,00% | De maquinarias y equipos, equipos de transporte y oficina |
| Factor para beneficios del personal | 800,00% | De sueldo |
| Ventas al contado | 100,00% |  |
| Factor para costos fijos | 1,00% | De costos variables |
| Desperdicio de materia prima | 0,50% | De materia prima |

Requerimiento total de activos

Para llevar a cabo el proyecto se deben hacer una serie de inversiones las cuales permitan satisfacer los requerimientos del mismo, la inversión se divide en activos fijos tangibles, activos fijos intangibles y capital de trabajo. En la siguiente tabla se detalla lo descrito.

Tabla 22

Requerimiento total de activos

| Necesidades de Capital |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Monto | Porcentaje |
| Activos Fijos Tangibles | 11.294.871.795 | 50,12% |
| Activos fijos Intangibles | 519.651.393 | 2,31% |
| Capital de trabajo | 10.722.192.376 | 47,58% |
| Total | 22.536.715.565 | 100% |

Capital de trabajo

El capital de trabajo es la cantidad de recurso monetario que se requiere para la operatividad de la planta fabricadora de bloques durante los primeros tres meses, lo cual incluye los rubros de materiales, mano de obra, entre otros. En la siguiente tabla se muestran los detalles.

Tabla 23

Distribución del capital de trabajo

| Descripción | Bolívares | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Materia prima | 10.317.922.186 | 96,23% |
| Mano de obra directa | 172.299.576 | 1,61% |
| Mano de obra indirecta | 52.148.545 | 0,49% |
| Mano de obra de admón…y ventas | 144.857.070 | 1,35% |
| Gastos de producción | 34.965.000 | 0,33% |
| Total capital de trabajo | 10.722.192.376 | 100,00% |

Condiciones del crédito

Las condiciones establecidas para la solicitud del crédito previsto en este proyecto se presentarán ante una institución financiera (BANDES) cumpliendo con todos los requerimientos y condiciones exigidos por esta entidad, al considerar que se trata del ente financiero más idóneo para este tipo de inversión y los objetivos económicos y sociales que se pretenden alcanzar.

Tabla 24

Condiciones del crédito

| Condiciones del crédito |  |
| --- | --- |
| Crédito | 17.841.364.510 |
| Tasa de interés (% anual) | 10,00% |
| Comisión (% sobre el crédito) | 3,00% |
| Periodo amortización (Años) | 10 |
| Periodo de gracia (Meses) | 24 |
| Intereses diferidos (Meses) | 24 |
| Periodo muerto (Meses) | 0 |
| Periodo pago intereses diferidos (Meses) | 96 |

Para la instalación de la planta fabricadora de bloques de cemento se requiere de una inversión de Bs. 22.536.715.565, donde las condiciones sugeridas por la institución financiera son de una tasa de interés del 10% anual con 24 meses de gracia, 24 meses de intereses diferidos para un total de 96 meses de amortización de la deuda.

Tabla 25

Amortización de la deuda

Tabla 26

Amortización mensual de la deuda

| Mes | Intereses | Amortización | Cuota | Saldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 17.841.364.510 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 17.841.364.510 |
| 25 | 185.847.547 | 122.049.755 | 307.897.302 | 17.719.314.754 |

Tabla 26 (Cont…)

| Mes | Intereses | Amortización | Cuota | Saldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 184.830.466 | 123.066.837 | 307.897.302 | 17.596.247.918 |
| 27 | 183.804.909 | 124.092.393 | 307.897.302 | 17.472.155.524 |
| 28 | 182.770.805 | 125.126.497 | 307.897.302 | 17.347.029.028 |
| 29 | 181.728.085 | 126.169.218 | 307.897.302 | 17.220.859.810 |
| 30 | 180.676.674 | 127.220.628 | 307.897.302 | 17.093.639.182 |
| 31 | 179.616.503 | 128.280.800 | 307.897.302 | 16.965.358.383 |
| 32 | 178.547.496 | 129.349.806 | 307.897.302 | 16.836.008.576 |
| 33 | 177.469.581 | 130.427.721 | 307.897.302 | 16.705.580.855 |
| 34 | 176.382.683 | 131.514.619 | 307.897.302 | 16.574.066.236 |
| 35 | 175.286.728 | 132.610.574 | 307.897.302 | 16.441.455.662 |
| 36 | 174.181.640 | 133.715.662 | 307.897.302 | 16.307.740.000 |
| 37 | 173.067.343 | 134.829.959 | 307.897.302 | 16.172.910.040 |
| 38 | 171.943.760 | 135.953.542 | 307.897.302 | 16.036.956.498 |
| 39 | 170.810.814 | 137.086.489 | 307.897.302 | 15.899.870.009 |
| 40 | 169.668.426 | 138.228.876 | 307.897.302 | 15.761.641.133 |
| 41 | 168.516.519 | 139.380.783 | 307.897.302 | 15.622.260.350 |
| 42 | 167.355.012 | 140.542.290 | 307.897.302 | 15.481.718.060 |
| 43 | 166.183.827 | 141.713.476 | 307.897.302 | 15.340.004.584 |
| 44 | 165.002.881 | 142.894.421 | 307.897.302 | 15.197.110.163 |
| 45 | 163.812.094 | 144.085.208 | 307.897.302 | 15.053.024.955 |
| 46 | 162.611.384 | 145.285.918 | 307.897.302 | 14.907.739.037 |
| 47 | 161.400.668 | 146.496.634 | 307.897.302 | 14.761.242.402 |
| 48 | 160.179.863 | 147.717.439 | 307.897.302 | 14.613.524.963 |
| 49 | 158.948.884 | 148.948.418 | 307.897.302 | 14.464.576.545 |
| 50 | 157.707.647 | 150.189.655 | 307.897.302 | 14.314.386.890 |
| 51 | 156.456.067 | 151.441.235 | 307.897.302 | 14.162.945.655 |
| 52 | 155.194.057 | 152.703.246 | 307.897.302 | 14.010.242.409 |
| 53 | 153.921.529 | 153.975.773 | 307.897.302 | 13.856.266.636 |
| 54 | 152.638.398 | 155.258.904 | 307.897.302 | 13.701.007.732 |
| 55 | 151.344.574 | 156.552.728 | 307.897.302 | 13.544.455.004 |
| 56 | 150.039.968 | 157.857.334 | 307.897.302 | 13.386.597.669 |
| 57 | 148.724.490 | 159.172.812 | 307.897.302 | 13.227.424.857 |
| 58 | 147.398.050 | 160.499.252 | 307.897.302 | 13.066.925.605 |
| 59 | 146.060.556 | 161.836.746 | 307.897.302 | 12.905.088.859 |
| 60 | 144.711.917 | 163.185.386 | 307.897.302 | 12.741.903.473 |
| 61 | 143.352.038 | 164.545.264 | 307.897.302 | 12.577.358.209 |
| 62 | 141.980.828 | 165.916.474 | 307.897.302 | 12.411.441.735 |
| 63 | 140.598.191 | 167.299.112 | 307.897.302 | 12.244.142.623 |

Tabla 26 (Cont…)

| Mes | Intereses | Amortización | Cuota | Saldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 139.204.031 | 168.693.271 | 307.897.302 | 12.075.449.352 |
| 65 | 137.798.254 | 170.099.048 | 307.897.302 | 11.905.350.304 |
| 66 | 136.380.762 | 171.516.540 | 307.897.302 | 11.733.833.764 |
| 67 | 134.951.457 | 172.945.845 | 307.897.302 | 11.560.887.919 |
| 68 | 133.510.242 | 174.387.060 | 307.897.302 | 11.386.500.859 |
| 69 | 132.057.017 | 175.840.286 | 307.897.302 | 11.210.660.573 |
| 70 | 130.591.681 | 177.305.621 | 307.897.302 | 11.033.354.952 |
| 71 | 129.114.134 | 178.783.168 | 307.897.302 | 10.854.571.784 |
| 72 | 127.624.274 | 180.273.028 | 307.897.302 | 10.674.298.756 |
| 73 | 126.121.999 | 181.775.303 | 307.897.302 | 10.492.523.452 |
| 74 | 124.607.205 | 183.290.097 | 307.897.302 | 10.309.233.355 |
| 75 | 123.079.787 | 184.817.515 | 307.897.302 | 10.124.415.840 |
| 76 | 121.539.641 | 186.357.661 | 307.897.302 | 9.938.058.179 |
| 77 | 119.986.661 | 187.910.641 | 307.897.302 | 9.750.147.538 |
| 78 | 118.420.739 | 189.476.563 | 307.897.302 | 9.560.670.975 |
| 79 | 116.841.768 | 191.055.535 | 307.897.302 | 9.369.615.440 |
| 80 | 115.249.638 | 192.647.664 | 307.897.302 | 9.176.967.776 |
| 81 | 113.644.241 | 194.253.061 | 307.897.302 | 8.982.714.715 |
| 82 | 112.025.465 | 195.871.837 | 307.897.302 | 8.786.842.878 |
| 83 | 110.393.200 | 197.504.102 | 307.897.302 | 8.589.338.776 |
| 84 | 108.747.333 | 199.149.970 | 307.897.302 | 8.390.188.806 |
| 85 | 107.087.749 | 200.809.553 | 307.897.302 | 8.189.379.253 |
| 86 | 105.414.337 | 202.482.966 | 307.897.302 | 7.986.896.288 |
| 87 | 103.726.978 | 204.170.324 | 307.897.302 | 7.782.725.964 |
| 88 | 102.025.559 | 205.871.743 | 307.897.302 | 7.576.854.221 |
| 89 | 100.309.961 | 207.587.341 | 307.897.302 | 7.369.266.880 |
| 90 | 98.580.067 | 209.317.235 | 307.897.302 | 7.159.949.644 |
| 91 | 96.835.756 | 211.061.546 | 307.897.302 | 6.948.888.099 |
| 92 | 95.076.910 | 212.820.392 | 307.897.302 | 6.736.067.707 |
| 93 | 93.303.407 | 214.593.895 | 307.897.302 | 6.521.473.811 |
| 94 | 91.515.124 | 216.382.178 | 307.897.302 | 6.305.091.634 |
| 95 | 89.711.940 | 218.185.363 | 307.897.302 | 6.086.906.271 |
| 96 | 87.893.728 | 220.003.574 | 307.897.302 | 5.866.902.697 |
| 97 | 86.060.365 | 221.836.937 | 307.897.302 | 5.645.065.760 |
| 98 | 84.211.724 | 223.685.578 | 307.897.302 | 5.421.380.182 |
| 99 | 82.347.678 | 225.549.625 | 307.897.302 | 5.195.830.558 |
| 100 | 80.468.097 | 227.429.205 | 307.897.302 | 4.968.401.353 |

Tabla 26 (Cont…)

| Mes | Intereses | Amortización | Cuota | Saldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 78.572.854 | 229.324.448 | 307.897.302 | 4.739.076.905 |
| 102 | 76.661.817 | 231.235.485 | 307.897.302 | 4.507.841.419 |
| 103 | 74.734.855 | 233.162.448 | 307.897.302 | 4.274.678.972 |
| 104 | 72.791.834 | 235.105.468 | 307.897.302 | 4.039.573.504 |
| 105 | 70.832.622 | 237.064.680 | 307.897.302 | 3.802.508.823 |
| 106 | 68.857.083 | 239.040.219 | 307.897.302 | 3.563.468.604 |
| 107 | 66.865.081 | 241.032.221 | 307.897.302 | 3.322.436.383 |
| 108 | 64.856.479 | 243.040.823 | 307.897.302 | 3.079.395.560 |
| 109 | 62.831.139 | 245.066.163 | 307.897.302 | 2.834.329.397 |
| 110 | 60.788.921 | 247.108.381 | 307.897.302 | 2.587.221.016 |
| 111 | 58.729.685 | 249.167.618 | 307.897.302 | 2.338.053.398 |
| 112 | 56.653.288 | 251.244.014 | 307.897.302 | 2.086.809.384 |
| 113 | 54.559.588 | 253.337.715 | 307.897.302 | 1.833.471.669 |
| 114 | 52.448.440 | 255.448.862 | 307.897.302 | 1.578.022.807 |
| 115 | 50.319.699 | 257.577.603 | 307.897.302 | 1.320.445.204 |
| 116 | 48.173.219 | 259.724.083 | 307.897.302 | 1.060.721.121 |
| 117 | 46.008.852 | 261.888.450 | 307.897.302 | 798.832.671 |
| 118 | 43.826.448 | 264.070.854 | 307.897.302 | 534.761.817 |
| 119 | 41.625.858 | 266.271.444 | 307.897.302 | 268.490.373 |
| 120 | 39.406.929 | 268.490.373 | 307.897.302 | 0 |

Otros gastos de administración y ventas

Estos gastos son aquellos que se realizan para llevar a cabo todas las operaciones administrativas y de ventas que son necesarios para el buen funcionamiento del proceso de producción.

Tabla 27

Gastos de administración y ventas

| Descripción | Gasto Mensual | Gasto anual |
| --- | --- | --- |
| Seguros | 12.345.000 | 148.140.000 |
| Vigilancia | 4.300.000 | 51.600.000 |
| Papelería | 1.300.000 | 15.600.000 |
| Peajes | 120.000 | 1.440.000 |
| Publicidad | 7.000.000 | 84.000.000 |
| Comercialización | 8.700.000 | 104.400.000 |
| Teléfono | 1.200.000 | 14.400.000 |
| Total | 34.965.000 | 419.580.000 |

Costos fijos

Los costos fijos que tendrán la producción de bloques son todos aquellos costos que no tendrán cambios durante la vida del proyecto.

Tabla 28

Costos fijos del proyecto en estudio

Costos variables

Son aquellos costos que tendrán variaciones durante la vida del proyecto, los cuales estarán estrechamente relacionados con la demanda del producto.

Tabla 29

Costos variables del proyecto

Estructura de costos

En la siguiente tabla se detallan los costos en los cuales incurrirá el proyecto, tomando en consideración el estudio de mercado y técnico para el cálculo de los mismos.

Tabla 30

Estructura de costos del proyecto en estudio

Estados de ganancias y pérdidas

En la siguiente tabla se puede detallar el estado financiero del proyecto, donde se calcula la utilidad del proyecto considerando todos los costos e ingresos que tendrá el mismo, y así poder determinar si financieramente es rentable la puesta en marcha de la planta fabricadora de bloques.

Tabla 31

Estado de ganancias y pérdidas del proyecto en estudio

Flujo de caja

En la siguiente tabla se muestra el flujo de caja del proyecto, donde se refleja los ingresos y egresos de efectivo que se registraran durante la vida del proyecto, lo que permitió el análisis financiero para determinar la capacidad que se tendrá, y a los préstamos que pueda incurrir para la realización de nuevas inversiones. En la tabla se observa que el proyecto tiene saldos positivos durante los 10 años de planificación.

Tabla 32

Flujo de caja del proyecto en estudio

Capacidad de pago

En esta tabla se describe el origen y destino de todos los recursos financieros utilizados en el proyecto.

Tabla 33

Capacidad de pago del proyecto en estudio Bs.

Depreciación y amortización

En la tabla que a continuación se presenta, se detalla la depreciación y amortización de los equipos, y/o maquinarias que serán necesarios para la planta fabricadora de bloques, donde se puede observar la cuantificación de la depreciación de los equipos por obsolescencia física, para llevar a cabo los cálculos de la depreciación, se empleó el método de la línea recta.

Tabla 34

Depreciación y amortización de los equipos

Valor presente neto

Con todos los flujos descontados al proyecto se determinó el valor actual neto del proyecto, dando como resultado un valor positivo y mayor a cero, lo que permite ratificar que es rentable la instalación de la planta fabricadora de bloques.

Tabla 35

Valor actual neto (VAN)

| Valor actual neto | 49.100.174.577 | Bolívares |
| --- | --- | --- |

Tasa interna de retorno

La tasa de descuento (TIR) que hace que el VPN sea igual a cero para los productos en estudio se detalla en la siguiente tabla, indicando rentabilidad financieramente.

Tabla 36

Tasa interna de retorno (TIR)

| Tasa interna de retorno | 116,44% |
| --- | --- |

Relación beneficios-costos

La relación costo / beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado para determinar cuáles son los beneficios por cada bolívar que se sacrifica en el proyecto. Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores a los egresos netos. En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el proyecto generará ganancia. Si el proyecto genera ganancias con seguridad traerá consigo un beneficio social. En este caso, el valor es mayo que uno, lo que indica que existen ganancias y beneficios sociales, donde se ejecutara el proyecto.

Tabla 37

Relación beneficio / costo

| Relación Beneficio/Costo | 1,967 |
| --- | --- |

Punto de equilibrio

El Punto de Equilibrio de un proyecto está representado por el nivel de ingresos por ventas que se deben realizar para que la empresa no obtenga utilidades ni pérdidas en su ejecución, es decir, que los montos de ingresos se igualan a los costos en ese período. Este nivel de PE, señala que todas las ventas adicionales generan una utilidad para el proyecto, mientras que, por el contrario, cualquier disminución en el nivel de ventas del PE, significará una pérdida neta para el proyecto. El PE puede expresarse de dos maneras diferentes: como un porcentaje del nivel de ventas y como un porcentaje de la capacidad instalada. En la tabla siguiente se puede observar que los niveles de ingresos siempre son superiores lo que evidencia una utilidad adicional para la planta de bloques.

Tabla 38

Punto de equilibrio

Composición de los costos del proyecto

En la tabla siguiente se especifican los % de los costos en relación a los ingresos por ventas, en los cuales incurrirá la planta de bloques para llevar a cabo el proceso de producción.

Tabla 39

% del costo en relación a las ventas

| Descripción | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mano de obra | 13,13% | 12,31% | 11,58% | 11,58% | 10,94% | 10,94% | 10,36% | 10,36% | 10,36% | 9,85% |
| Otros gastos de fabricación | 1,19% | 1,11% | 1,05% | 1,05% | 0,99% | 0,99% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,89% |
| Otros gastos de admón. y ventas | 1,24% | 1,17% | 1,10% | 1,10% | 1,04% | 1,04% | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 0,93% |
| Otros impuestos | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Gastos financieros | 0,00% | 0,00% | 9,66% | 9,66% | 9,12% | 9,12% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,21% |
| Depreciación-Amortización | 1,36% | 1,28% | 1,20% | 1,20% | 1,14% | 1,14% | 1,08% | 1,08% | 1,07% | 1,02% |
| Total | 25,60% | 24,68% | 25,59% | 25,59% | 24,22% | 24,22% | 23,00% | 23,00% | 23,00% | 21,90% |

Tabla 40

Composición del costo en Bs.

Análisis de sensibilidad

Una de las formas de evaluar el riesgo de una inversión es mediante el análisis de sensibilidad, el cual permite medir el grado de reacción de los resultados obtenidos ante variaciones de uno o varios parámetros decisorios. Para el proyecto en estudio, se evaluaron la variación porcentual de la TIR y el VAN y la variación porcentual inducidas en los ingresos, los costos de materia prima, los costos de mano de obra, los gastos financieros, entre otros.

Tabla 41

Sensibilidad de la TIR

| Descripción | -100 | -80 | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos | 0,00% | 0,00% | 15,58% | 52,52% | 85,08% | 116,44% | 147,28% | 177,84% | 208,23% | 238,51% | 268,71% |
| Inversión | 0,00% | 573,28% | 288,32% | 192,98% | 145,18% | 116,44% | 97,24% | 83,48% | 73,11% | 65,00% | 58,46% |
| Mano de obra | 135,89% | 132,00% | 128,10% | 124,21% | 120,33% | 116,44% | 112,56% | 108,67% | 104,79% | 100,92% | 97,05% |
| Otros gastos de fabricación | 118,20% | 117,85% | 117,50% | 117,14% | 116,79% | 116,44% | 116,09% | 115,74% | 115,38% | 115,03% | 114,68% |
| Otros gastos de admón. y ventas | 118,28% | 117,91% | 117,54% | 117,18% | 116,81% | 116,44% | 116,07% | 115,70% | 115,34% | 114,97% | 114,60% |
| Otros impuestos | 117,99% | 117,68% | 117,37% | 117,06% | 116,75% | 116,44% | 116,13% | 115,82% | 115,51% | 115,20% | 114,89% |
| Aporte sobre Utilidad | 128,49% | 126,09% | 123,68% | 121,27% | 118,86% | 116,44% | 114,02% | 111,59% | 109,16% | 106,72% | 104,28% |
| Gastos financieros | 119,79% | 119,13% | 118,47% | 117,80% | 117,13% | 116,44% | 115,74% | 115,04% | 114,33% | 113,61% | 112,87% |

Tabla 42

Sensibilidad del VAN

En las tablas anteriores se puede observar la sensibilidad de la TIR y el VAN para realizar los cálculos se utilizó una variable de ingresos y siete de egresos, ante cuyos cambios el proyecto tiene una alta sensibilidad, a juzgar por los resultados obtenidos en las tablas anteriores.

La variable ingresos siempre va a estar influenciada por los precios que se fijen en el mercado y por los costos de los insumos utilizados en el proceso productivo. Como se puede observar si la TIR se disminuye en un 80% el proyecto tendría una tasa de retorno de 0,00% haciéndola nula ante la tasa de descuento utilizada que en este caso fue de 36%, y se obtendría un VAN de -30. 252.047.061,32 Bolívares lo que indica pérdidas para el proyecto. En el caso de presentarse un incremento del 80% en los gastos financieros se tendría una TIR de 113,61% lo que significa que se tendría una aceptación considerable del proyecto, lo que indica que el proyecto tiene si se quiere una sensibilidad aceptable ante escenarios de incrementos y disminución de los ingresos y cualquier variable de egreso que se evalué. Esto no quiere decir que no se debe estar en constante alerta ante cualquier cambio que se presente en las variables estudiadas.

De acuerdo a los resultados arrojados en el estudio de mercado, estudio técnico y estudio económico – financiero, el proyecto es factible, puesto que con toda la evaluación realizada se pudo determinar que con los ingresos que se perciban se tiene capacidad de pago para cubrir todos los desembolsos necesarios en los que se incurra para la puesta en marcha de la planta de bloques.

Desde el punto de vista de la evaluación de los indicadores financieros, los resultados arrojados por estos, es evidente decir que la instalación de la planta fabricadora de bloques es rentable, ya que los resultados garantizan una rentabilidad bastante atractiva durante todo el periodo de evaluación del estudio.

Conclusiones

Una vez realizada la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:

- Con el diagnóstico realizado, se pudo determinar que en Ciudad Guayana existe un mercado cautivo en el sector construcción, que actualmente no está siendo cubierto por los oferentes de la zona.

- En la zona existen empresas productoras y comercializadoras de materiales de construcción, que según la información suministrada por ellos afirman que en la actualmente están trabajando al cien por ciento de su capacidad para poder cubrir la demanda que se genera en dicho sector, y sin embargo no cubren a todos los clientes.

- Con la instalación de la planta fabricadora de bloques se pretende cubrir en promedio el 60,33% de la demanda generada en la región durante el horizonte de planificación para los cálculos realizados, iniciando el primer año con una capacidad de producción del 75% incrementándose cada año hasta llegar al 100% de la capacidad instalada.

- La adquisición de las maquinarias y/o equipos serán a nivel internacional, nacional y regional, de acuerdo a la disponibilidad existente al momento de la adquisición de los mismos.

- Con el estudio económico – financiero se pudo evidenciar que el proyecto cuenta con una capacidad de pago para los desembolsos económicos respectivos.

- Se obtuvo una TIR y un VAN positivos, los cuales evidencian que el proyecto es rentable financieramente en el tiempo.

- El proyecto tiene una sensibilidad bastante holgada, lo que permite que puede soportar diferentes cambios en los ingresos y en los egresos en los cuales incurre.

Recomendaciones

- Poner en marcha la instalación de la planta de fabricación de bloques de cemento, ya que da unos índices financieros bastante atractivos.

- Actualizar los precios a dólares ya que así se mantendrán los costos en el tiempo.

- Impulsar el emprendimiento en la región con proyectos de esta índole, ya que existe un mercado atractivo para la comercialización de productos para la construcción.

- Crear alianzas entre la universidad – empresa – comunidad, donde se den herramientas a los pequeños emprendedores de como formular sus proyectos que les permita tener escenarios económicos para la toma de decisión.

referencias bibliográficas

Arias, F. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la investigación científica. 6ta Edición. España: Episteme.

Arias, F. (2006). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. 5ta Edición. España: Episteme.

Baca, G. (2000). Evaluación de Proyectos. México: McGraw Hill.

Balestrini, M. (2006). Como se elabora el proyecto de Investigación. Caracas: 6ta edición.

Blanco, A. (2003). Formulación y Evaluación de Proyectos. Caracas: Fondo Editorial Tropykos.

Caicedo, M., Guarín, R., Páez, W. (2017). Evaluar la factibilidad económica para implementar la construcción de la mampostería con bloques de cemento a color. Bogotá, Colombia

De Narvaés, R. (1997). Orientaciones de Prácticas para la elaboración de informes de investigación. Puerto Ordaz: UNEXPO.

Hurtado, J. (2008). Metodología de la investigación, una comprensión holística. Caracas, Venezuela.

Molinari, J. (2006). Proyecto para la creación de una fábrica de bloques de cemento y tierra para la empresa constructoras. Cuenca, Ecuador.

Palacios, L. (2000). Principios esenciales para realizar proyectos. Un enfoque Latino. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Caracas: Panamericana.

Sapag, N., & Sapag, R. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. Chile: McGraw Hill.

Sapag, N., & Sapag, R. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos. Chile: McGraw Hill.

Stracuzzi, S., & Martins, F. (2010). Metodología de Investigación cuantitativa. Caracas: Pedagógica de Venezuela.

Páginas web consultadas:

Banco Central de Venezuela. Tomado de: https://efectococuyo.com/economia/cuales-son-los-sectores-mas-afectados-por-la-crisis-en-venezuela-segun-el-bcv/. Fecha de consulta: 17 de octubre de 2019.

Cámara de la Construcción Venezolana. Tomado de: https://www.elimpulso.com/2018/04/04/industria-la-construccion-registra-paralizacion-95/. Fecha de consulta: 17 de octubre de 2019.

Cámara de la Construcción del estado Bolívar. Tomado de: http://cronica.uno/sector-construccion-en-bolivar-esta-paralizado-en-99/. Fecha de consulta: 17 de octubre de 2019.

Instituto Nacional de Estadísticas. Tomado de: http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=26. Fecha consulta: 17 octubre 2019.

Máquinas y Herramientas Industriales, tomado de: https://www.machinetools.com/es. Fecha de consulta: 20 de octubre 2019.

Mercado Libre, tomado de: https://www.mercadolibre.com.ve/ y https://vehiculos.mercadolibre.com.ve/otros/maquinaria-pesada/. Fecha de consulta: 20 de octubre 2019.